软件项目周报

时间：2026年3月18日 - 2026年3月24日

项目名称：四川大学智能校园助手（SCU Assistant）

项目组长：谭博文

周报期数：第 2 周

一、本周工作内容

本周为项目阶段一（需求分析与框架搭建）的第二周，团队在上周完成项目选题和技术路线规划的基础上，重点推进了前后端基础框架搭建、数据库表结构设计、教务系统登录调研以及开发环境配置等工作。

1. 前后端项目框架搭建

完成了前端和后端项目的基础框架初始化工作。前端基于 Next.js + React + TypeScript 搭建了项目脚手架，集成了 shadcn/ui 组件库和 TailwindCSS 样式框架，建立了基本的页面路由结构和布局组件（侧边栏、顶栏）。后端基于 FastAPI + SQLAlchemy + Alembic 搭建了服务框架，配置了项目目录结构、依赖管理和数据库迁移工具。

| 模块 | 技术栈 | 完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 前端脚手架 | Next.js 14 + React 19 + TypeScript | 项目初始化、路由结构、布局组件、shadcn/ui + TailwindCSS 集成 |
| 后端脚手架 | FastAPI + SQLAlchemy + Alembic | 项目初始化、目录结构、依赖配置、数据库迁移工具接入 |

2. 数据库表结构设计

由 Team A 后端主导，完成了核心数据库表结构的初步设计，包括用户表（users）和DDL 截止日期表（deadlines）。使用 SQLAlchemy ORM 定义了数据模型，并通过 Alembic 生成了对应的数据库迁移脚本，为后续功能开发提供了数据层基础。

3. 教务系统登录流程调研

Team A 后端对四川大学教务系统的 CAS 统一认证登录流程进行了深入调研。梳理了登录的关键步骤：获取验证码图片、密码双重 MD5 加密、Cookie 传递机制、以及 student.urpSoft.cn 教务系统的会话维持方式。输出了教务系统登录流程技术文档，为下周实现登录接口奠定了基础。

4. DeepTutor 源码调研与 RAG 技术方案

AI 组对 HKUDS/DeepTutor 开源项目进行了源码阅读和技术调研，重点分析了其双循环推理架构（Plan → Retrieve → Reason → Verify）。结合项目实际需求，初步确定了 RAG 技术方案：采用 ChromaDB 作为向量数据库，PyMuPDF 进行文档解析，通过 LLM API 生成 Embedding 和回答。

5. API 接口文档与前后端约定

团队初步编写了前后端 API 接口约定，明确了认证接口（登录/登出/Token 刷新）、学业数据接口（课表/成绩查询）和 DDL 管理接口（CRUD）的请求/响应格式，使前后端组能够并行开发而不互相阻塞。

6. 开发环境配置与工具学习

运维同学完成了 Docker Compose 开发环境的初步搭建，编写了 PostgreSQL + Redis 的容器编排文件。同时，各组成员继续深入学习各自负责方向的技术栈，前端组进行了 Next.js 和 React 的实战练习，后端组完成了 FastAPI 的官方教程学习。

二、本周未完成的工作及原因

| 序号 | 未完成事项 | 原因说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CI/CD 流水线搭建 | GitHub Actions 配置需要结合具体的测试框架，计划在下周前后端代码更完善后再配置 |
| 2 | 第三方 API 申请 | 和风天气、高德地图等 API Key 申请需要实名认证，部分审核尚未通过 |
| 3 | 详细需求规格说明书 | 需求调研仍在进行中，用例编写需结合教务系统实际接口情况，预计下周完成 |

三、下周工作计划

| 序号 | 计划事项 | 负责人 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教务系统 CAS 登录原型验证 | Team A 后端 | 完成登录流程代码编写，验证能否成功获取教务数据 |
| 2 | 完善数据库表结构设计 | Team A 后端 | 补充学业缓存表（academic_cache）等，输出 ER 图 |
| 3 | 完成需求规格说明书 | 全员 | 详细用例文档，涵盖 5 大模块核心功能 |
| 4 | CI/CD 流水线搭建 | 运维（朱圣相） | GitHub Actions 自动构建 + 测试流程 |
| 5 | 第三方 API Key 申请完成 | Team B 后端 | 和风天气、高德地图 API Key 到位 |
| 6 | 前后端基础页面原型开发 | 前端组 | 登录页面、首页 Dashboard 基础框架 |

四、项目整体进度

当前项目整体进度约15%，处于阶段一（需求分析与框架搭建）的中期。前后端项目框架已初始化完成，数据库核心表结构已设计，教务系统登录流程已调研清楚，团队技术栈学习基本到位。预计下周完成阶段一剩余任务，为第4周进入核心功能开发阶段做好准备。

12周开发计划概览：

| 阶段 | 周次 | 主要工作 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与框架搭建 | 第1-3周 | 需求调研、技术选型、项目初始化、数据库设计 | 进行中 ▶ |
| 核心功能开发 | 第4-6周 | 课表/成绩、食堂导航、校车时刻、DDL管理、教务对接 | 待开始 |
| AI接入与功能完善 | 第7-9周 | 通义千问对话接入、Function Calling、Dashboard | 待开始 |
| 测试优化与交付 | 第10-12周 | 性能优化、安全加固、用户测试、Docker部署、答辩 | 待开始 |